# 基于多租户医疗云的在线预约与诊疗服务平台

需求分析说明书

| 课程名称 | 云服务工程 |
| --- | --- |
| 文档性质 | 课程项目需求分析说明书 |
| 项目版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年9月 |

# 文档说明

本文档定义多租户医疗云在线预约与诊疗服务平台的建设范围、业务规则、功能需求、数据要求、云服务架构、非功能指标和验收标准。项目面向云服务工程课程设计，核心交付是能够稳定演示的预约、接诊、病历和模拟缴费闭环。多租户隔离、对象存储和云端部署用于体现课程要求的共享、多组织、可管理和可扩展特征。

课程项目仅使用虚构或脱敏的演示数据，不提供真实医疗诊断，不连接真实支付渠道，不承诺生产级高可用。AI能力属于可选辅助功能，不能代替医生判断，也不得阻塞核心诊疗流程。

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年9月 | 根据课程要求和原始需求分析完成范围收敛，增加多租户、验收标准和安全边界 |

## 目录

1. 引言

2. 项目概述

3. 用户与权限

4. 总体业务流程

5. 功能需求

6. 关键用例

7. 业务规则与状态

8. 数据需求

9. 云服务架构与服务组件

10. 安全与隐私

11. 非功能需求

12. 部署与运行环境

13. 验收与测试

14. 项目迭代计划

15. 团队分工与个人成果

16. 项目风险

17. 附录 A 需求范围基线

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档作为项目需求、设计、开发、测试和期末验收的共同依据。团队成员应按照需求编号认领功能，接口设计、代码提交、测试用例和汇报材料均应能够追溯到对应需求。未经项目负责人和相关模块成员确认，不应在开发中临时扩大P0范围。

## 1.2 项目依据

《云服务工程》课程概要与安排，2026年9月10日。

原《基于医疗云的在线诊疗系统需求分析文档》。

课程规定的医疗云核心功能，包括预约挂号、疾病诊断及缴费。

课程强调的SaaS、PaaS、IaaS、SOA、多租户和多组织设计要求。

## 1.3 术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 租户 | 使用同一套SaaS应用、但业务数据相互隔离的医疗机构。本项目预置至少两家虚拟机构用于演示。 |
| 多租户 | 多个租户共享应用实例，通过身份上下文、tenant_id、权限校验和测试实现逻辑隔离。 |
| 号源 | 医生在指定日期和时段可被预约的一次服务资源。 |
| 接诊 | 医生接受预约并记录诊疗信息的业务过程。 |
| 模拟缴费 | 不连接真实支付渠道，通过受控操作模拟订单从待支付变为已支付。 |
| 对象存储 | 用于保存检查报告图片或PDF文件的存储服务，数据库只保存对象键和元数据。 |
| P0 P1 P2 | 分别表示必须完成、重点扩展和可选加分需求。 |

# 2 项目概述

## 2.1 项目定位

本项目建设一套面向基层医疗机构的轻量多租户在线预约与诊疗SaaS平台。患者可选择医疗机构、科室、医生和可用时段完成预约；医生可接诊并生成电子病历；系统根据接诊结果生成模拟缴费订单；医院管理员维护本机构基础数据并查看汇总统计；平台运营管理员维护租户并查看跨租户运行指标。

## 2.2 建设目标

在期末验收前交付可部署、可运行、可演示的完整核心业务闭环。

使用清晰的服务边界、接口契约和部署结构体现云服务工程方法。

以两家虚拟医疗机构证明租户数据隔离和多组织共享应用能力。

形成可追溯的需求、设计、代码、测试和个人贡献材料。

## 2.3 项目范围

| 范围 | 内容 |
| --- | --- |
| P0 必须完成 | 登录与RBAC、预置租户、科室医生与排班号源、预约与取消、医生接诊、电子病历、模拟订单与缴费、个人历史记录、基础云端部署 |
| P1 重点扩展 | 多租户隔离验证、私有对象存储、基础统计、审计日志、接口文档和基本性能测试 |
| P2 可选扩展 | 患者评价、AI病情结构化、AI病历文字整理、流程咨询 |
| 明确排除 | 真实支付、真实患者数据、药品处方、视频问诊、DICOM解析、医学影像诊断、AI自动诊断、生产级容灾、Kubernetes集群 |

## 2.4 项目假设

平台预置虚拟医疗机构，不实现机构在线申请、资质审核和商业结算。

医生、科室、患者和诊疗数据均为课程演示数据。

一个医生在课程项目阶段只隶属于一家医疗机构。

患者账号属于平台级账号，可在不同机构预约，但每次业务记录必须归属唯一租户。

核心功能在无AI服务、无对象存储扩展时仍能完成基本演示。

# 3 用户与权限

## 3.1 用户角色

| 角色 | 范围 | 主要权限 |
| --- | --- | --- |
| 患者 | 平台用户 | 选择机构和医生、预约、提交病情、查看本人病历与订单、模拟缴费 |
| 医生 | 租户用户 | 查看本机构分配给本人的预约、接诊、填写病历、查看必要的患者资料 |
| 医院管理员 | 租户管理员 | 管理本机构科室、医生、排班和号源，查看本机构业务统计 |
| 平台运营管理员 | 平台管理员 | 维护租户基础信息、查看脱敏汇总指标和系统运行状态 |

## 3.2 权限矩阵

| 操作 | 患者 | 医生 | 医院管理员 | 平台运营管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看本人资料 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 预约与取消 | 允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 填写诊断和病历 | 不允许 | 仅本人接诊 | 不允许 | 不允许 |
| 维护科室医生 | 不允许 | 不允许 | 仅本机构 | 不允许 |
| 查看本机构明细 | 仅本人记录 | 仅必要记录 | 允许 | 默认不允许 |
| 查看跨机构统计 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 仅脱敏汇总 |
| 维护租户 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 允许 |

## 3.3 租户隔离原则

后端从已认证身份中取得租户上下文，不能信任客户端自行提交的tenant_id。

医生、科室、号源、预约、病历、订单、文件和统计记录必须携带并校验tenant_id。

跨实体操作必须验证相关数据属于同一租户，禁止通过修改ID访问其他机构数据。

平台管理员默认查看脱敏汇总，不直接读取患者病历和附件。

系统必须通过自动化或接口测试证明租户A账号无法访问租户B业务数据。

# 4 总体业务流程

1. 平台预置医疗机构租户，医院管理员维护科室、医生、排班和号源。

2. 患者注册并登录平台，选择医疗机构、科室、医生和可预约时段。

3. 系统校验号源后创建预约；患者可补充病情描述，并可选择上传检查资料。

4. 医生在本机构工作台查看分配给自己的待接诊预约，开始接诊并填写诊疗记录。

5. 医生提交病历后，系统生成待支付订单。

6. 患者执行模拟支付，系统记录支付时间并将订单更新为已支付。

7. 患者查看本人历史预约、病历和订单；医院管理员查看本机构汇总统计。

核心验收链路为“患者预约成功—医生完成接诊—系统生成订单—患者模拟支付成功—双方可查询对应记录”。文件、评价和AI功能不得成为该链路的强制依赖。

# 5 功能需求

## 5.1 账号与身份

| 编号 | 优先级 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | P0 | 用户登录 | 用户使用账号和密码登录；系统返回身份、角色和可用租户范围。 | 有效账号可进入对应工作台；错误凭据不透露账号是否存在。 |
| FR-AUTH-02 | P0 | 角色授权 | 后端按角色和资源归属校验每次受保护操作。 | 越权请求返回拒绝结果，且不返回受保护数据。 |
| FR-AUTH-03 | P0 | 患者注册 | 患者可创建平台账号；演示环境不得录入真实身份证号。 | 重复账号不能创建；密码按安全方式存储。 |
| FR-AUTH-04 | P1 | 操作审计 | 记录登录、病历提交、支付状态变化和管理操作。 | 审计记录包含操作者、时间、动作、对象和结果。 |

## 5.2 租户与医疗资源

| 编号 | 优先级 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-TEN-01 | P0 | 预置租户 | 系统至少提供两家虚拟医疗机构。 | 两个租户可独立配置并显示不同科室和医生。 |
| FR-TEN-02 | P0 | 科室管理 | 医院管理员维护本机构科室。 | 不能查看或修改其他机构科室。 |
| FR-TEN-03 | P0 | 医生管理 | 医院管理员维护本机构医生及所属科室。 | 医生必须属于本机构有效科室。 |
| FR-TEN-04 | P0 | 排班号源 | 医院管理员为医生创建日期、时段和容量。 | 过期日期不能新增号源；停用号源不能预约。 |
| FR-TEN-05 | P1 | 租户状态 | 平台管理员可启用或停用虚拟租户。 | 停用后禁止创建新业务，已有记录仍可按权限查询。 |

## 5.3 预约挂号

| 编号 | 优先级 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-APT-01 | P0 | 查询号源 | 患者按机构、科室、医生和日期查询可预约号源。 | 只显示启用、未过期且仍有余量的号源。 |
| FR-APT-02 | P0 | 创建预约 | 患者选择号源并提交预约。 | 并发操作下不得超出号源容量；预约归属正确租户。 |
| FR-APT-03 | P0 | 取消预约 | 患者可在接诊开始前取消本人预约。 | 取消成功后释放号源；已接诊记录不能取消。 |
| FR-APT-04 | P0 | 查看预约 | 患者查看本人预约，医生查看分配给本人的本机构预约。 | 不同角色只能看到权限范围内的数据。 |
| FR-APT-05 | P1 | 病情补充 | 患者在接诊前补充病情描述。 | 病情描述保留修改时间，医生可在接诊时查看。 |

## 5.4 接诊与电子病历

| 编号 | 优先级 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CON-01 | P0 | 开始接诊 | 医生对分配给本人的已预约记录开始接诊。 | 系统记录接诊医生和开始时间；其他医生不能接管。 |
| FR-CON-02 | P0 | 填写病历 | 医生填写主诉、诊疗意见和备注。 | 必填字段缺失时不能提交；患者不能编辑医生内容。 |
| FR-CON-03 | P0 | 完成接诊 | 医生确认病历后完成接诊。 | 提交后生成病历记录并触发订单生成。 |
| FR-CON-04 | P0 | 病历查询 | 患者查看本人病历；医生查看本人接诊记录。 | 查询受到本人、医生归属和租户权限约束。 |
| FR-CON-05 | P1 | 病历修改审计 | 已提交病历如需更正，应记录更正前后内容和操作者。 | 更正操作可追溯，不能无痕覆盖。 |

## 5.5 订单与模拟缴费

| 编号 | 优先级 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ORD-01 | P0 | 生成订单 | 完成接诊后，系统按演示收费规则生成一笔待支付订单。 | 同一次接诊只能生成一笔有效订单。 |
| FR-ORD-02 | P0 | 模拟支付 | 患者对本人待支付订单执行模拟支付。 | 操作成功后记录支付时间，重复请求不能重复扣款或产生新订单。 |
| FR-ORD-03 | P0 | 订单查询 | 患者查看本人订单；医院管理员查看本机构订单。 | 订单金额、状态和关联接诊记录一致。 |
| FR-ORD-04 | P1 | 取消订单 | 未支付且对应接诊记录允许撤销时，可将订单标记为已取消。 | 已支付订单不能通过普通取消操作改回待支付。 |

## 5.6 文件服务

| 编号 | 优先级 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-FILE-01 | P1 | 文件上传 | 患者为本人预约上传脱敏的JPG、PNG或PDF演示文件。 | 限制类型和大小；文件与患者、预约和租户正确关联。 |
| FR-FILE-02 | P1 | 对象存储 | 文件本体保存到私有对象存储，数据库保存object_key和元数据。 | 数据库不保存大文件二进制，不保存永久公开链接。 |
| FR-FILE-03 | P1 | 授权查看 | 后端校验权限后生成短期签名链接。 | 无权限用户无法通过对象键直接读取文件。 |
| FR-FILE-04 | P1 | 文件删除 | 上传者可在接诊前删除误传文件。 | 删除同时更新元数据；已用于接诊的文件不能随意删除。 |

## 5.7 统计与评价

| 编号 | 优先级 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-STAT-01 | P1 | 医院统计 | 医院管理员查看本机构预约量、接诊量、订单金额和趋势。 | 统计只包含本机构数据，并能追溯到统计时间范围。 |
| FR-STAT-02 | P1 | 平台统计 | 平台管理员查看各虚拟租户的脱敏汇总。 | 页面不显示患者姓名、病情或病历正文。 |
| FR-FBK-01 | P2 | 患者评价 | 已完成接诊的患者可提交一次评分和简短意见。 | 未完成接诊不能评价；重复评价被拒绝。 |

## 5.8 AI辅助

| 编号 | 优先级 | 名称 | 需求说明 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-AI-01 | P2 | 病情结构化 | 将患者自由文本整理为症状、持续时间和缺失信息。 | 输出标注为辅助结果，患者确认后才可保存。 |
| FR-AI-02 | P2 | 病历文字整理 | 对医生已输入内容进行格式整理，不新增诊断结论。 | 医生确认后才能写入病历；保留原始文本。 |
| FR-AI-03 | P2 | 流程咨询 | 回答预约、取消和缴费等平台使用问题。 | 不得输出诊断、处方或替代就医建议。 |
| FR-AI-04 | P2 | 故障降级 | AI接口失败时返回可理解提示。 | 失败不影响预约、接诊、病历和缴费主流程。 |

# 6 关键用例

## UC-01 患者预约挂号

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 患者已登录；目标租户和号源处于启用状态。 |
| 基本流程 | 患者选择机构、科室、医生和日期；系统返回可用号源；患者提交预约；系统以事务方式占用号源并生成预约记录。 |
| 异常流程 | 号源不足、已过期或被并发占用时，系统不创建预约并提示重新选择。 |
| 后置条件 | 预约状态为已预约，记录患者、医生、号源和tenant_id。 |

## UC-02 患者取消预约

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 预约属于当前患者，且尚未开始接诊。 |
| 基本流程 | 患者发起取消；系统校验状态；将预约更新为已取消并释放号源。 |
| 异常流程 | 预约已接诊、已完成或已取消时拒绝操作。 |
| 后置条件 | 预约不可继续接诊，号源余量正确恢复。 |

## UC-03 医生完成接诊

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 医生已登录；预约属于本机构并分配给当前医生。 |
| 基本流程 | 医生开始接诊；查看患者描述和授权文件；填写病历；确认提交；系统完成预约并生成订单。 |
| 异常流程 | 越权访问被拒绝；必填病历缺失时不允许提交；订单生成失败时记录错误并允许安全重试。 |
| 后置条件 | 病历不可由患者修改，订单与接诊记录一一关联。 |

## UC-04 患者模拟缴费

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 订单属于当前患者且状态为待支付。 |
| 基本流程 | 患者确认订单；提交模拟支付；系统以幂等方式更新状态并记录支付时间。 |
| 异常流程 | 重复提交返回同一支付结果；已取消订单不能支付。 |
| 后置条件 | 订单状态为已支付，历史记录可查询。 |

## UC-05 上传检查资料

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 患者已登录；预约属于本人且尚未完成接诊。 |
| 基本流程 | 患者选择允许类型的演示文件；系统校验大小和类型；上传私有对象存储；保存元数据。 |
| 异常流程 | 不支持类型、文件过大或上传失败时不生成有效元数据。 |
| 后置条件 | 医生仅在接诊授权范围内查看文件。 |

# 7 业务规则与状态

## 7.1 预约规则

号源由租户、医生、日期和时段唯一确定，预约数量不得超过容量。

患者只能取消本人尚未接诊的预约，取消后释放对应容量。

医生只能处理分配给本人的本机构预约。

患者不能通过修改请求中的doctor_id或tenant_id访问其他机构资源。

同一患者是否允许同一时段重复预约由系统统一配置，课程项目默认禁止。

## 7.2 状态定义

| 对象 | 状态 | 允许的主要转换 |
| --- | --- | --- |
| 预约 | BOOKED 已预约 | 可转为IN_PROGRESS接诊中或CANCELLED已取消 |
| 预约 | IN_PROGRESS 接诊中 | 可转为COMPLETED已完成 |
| 预约 | COMPLETED 已完成 | 终态，允许查询和评价 |
| 预约 | CANCELLED 已取消 | 终态，不允许接诊 |
| 订单 | PENDING 待支付 | 可转为PAID已支付或CANCELLED已取消 |
| 订单 | PAID 已支付 | 课程项目终态 |
| 订单 | CANCELLED 已取消 | 终态，不允许支付 |

## 7.3 一致性规则

预约创建和号源占用必须在同一事务中完成，避免超卖。

病历提交和订单生成应保证可重试；重复请求不能生成重复订单。

模拟支付接口必须使用订单号或幂等键防止重复处理。

跨模块异常必须返回统一错误码，并记录不含敏感正文的错误日志。

# 8 数据需求

## 8.1 核心数据实体

| 实体 | 用途 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| tenant | 租户 | tenant_id、name、status、created_at |
| user | 平台账号 | user_id、username、password_hash、role、status |
| doctor | 医生 | doctor_id、tenant_id、user_id、department_id、name、status |
| department | 科室 | department_id、tenant_id、name、status |
| schedule_slot | 排班号源 | slot_id、tenant_id、doctor_id、service_date、time_range、capacity、reserved_count、status |
| appointment | 预约 | appointment_id、tenant_id、patient_id、doctor_id、slot_id、status、complaint、created_at |
| medical_record | 电子病历 | record_id、tenant_id、appointment_id、doctor_id、patient_id、content、version、submitted_at |
| order | 诊疗订单 | order_id、tenant_id、appointment_id、patient_id、amount、status、paid_at |
| file_metadata | 文件元数据 | file_id、tenant_id、patient_id、appointment_id、object_key、file_name、content_type、size、created_at |
| feedback | 患者评价 | feedback_id、tenant_id、appointment_id、patient_id、doctor_id、score、comment、created_at |
| audit_log | 审计记录 | log_id、tenant_id、actor_id、action、object_type、object_id、result、created_at |

## 8.2 数据约束

租户业务表必须包含tenant_id；跨表关联应校验租户一致。

账号密码只保存安全哈希，不保存明文。

订单金额使用定点数类型，不使用浮点数。

对象存储只保存脱敏演示文件；数据库保存object_key，不保存永久公开URL。

病历更正应保留版本或审计记录，不能无痕覆盖。

演示数据应在课程结束后按团队约定清理，数据库备份不得包含真实个人医疗信息。

# 9 云服务架构与服务组件

## 9.1 分层结构

| 层次 | 项目内容 | 团队责任 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 患者端、医生端、医院管理端、平台运营端浏览器界面 | 实现交互、表单校验和状态展示，不在前端决定最终权限 |
| SaaS应用层 | 账号、租户、预约、接诊、病历、订单、文件、统计和可选AI功能 | 定义业务规则、服务接口和角色权限 |
| 平台与运行支撑层 | Spring Boot、Web容器、Docker、日志、数据库连接池、对象存储SDK、可选AI API | 配置运行环境、监控日志和外部服务适配 |
| 云资源层 | 云服务器、网络、安全组、MySQL、对象存储 | 完成资源配置、部署、安全访问和备份说明 |

最终报告应按照任课教师的课程口径说明IaaS、PaaS和SaaS边界，并明确哪些能力由团队自行部署，哪些能力由云服务商托管。不能仅凭软件名称判断其服务层次。

## 9.2 业务服务组件

| 组件 | 职责 | 核心数据 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity Service | 登录、身份解析和角色授权 | User、Role | Tenant、各业务服务 |
| Tenant Service | 租户、科室、医生和状态管理 | Tenant、Department、Doctor | Identity、Appointment |
| Appointment Service | 号源查询、预约、取消和状态流转 | ScheduleSlot、Appointment | Tenant、Consultation |
| Consultation Service | 接诊、病历提交和历史查询 | MedicalRecord | Appointment、Order、File |
| Order Service | 订单生成、模拟支付和查询 | Order | Consultation、Statistics |
| File Service | 对象上传、元数据和授权访问 | FileMetadata | Appointment、Object Storage |
| Statistics Service | 租户内和跨租户脱敏汇总 | 统计结果 | Appointment、Order、Feedback |
| AI Adapter | 可选AI调用、输入过滤和故障降级 | AI request response | Consultation、外部AI API |

课程项目可以采用模块化单体实现上述组件，但每个组件必须有清晰职责和接口契约。模块名称不能替代SOA设计说明；接口文档应包含端点、请求、响应、权限、错误码和幂等要求。

## 9.3 代表性接口

| 端点 | 用途 | 权限 | 关键输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | 登录 | 公开 | 账号、密码 | 身份令牌和角色 |
| GET /api/tenants/{id}/slots | 查询号源 | 患者 | 科室、医生、日期 | 可预约号源 |
| POST /api/appointments | 创建预约 | 患者 | slot_id、病情描述 | 预约编号与状态 |
| POST /api/appointments/{id}/cancel | 取消预约 | 患者本人 | 预约编号 | 取消结果 |
| POST /api/consultations/{id}/complete | 完成接诊 | 接诊医生 | 病历内容 | 病历和订单编号 |
| POST /api/orders/{id}/mock-pay | 模拟缴费 | 患者本人 | 订单编号、幂等键 | 支付状态 |
| POST /api/files | 上传文件 | 患者本人 | 预约编号、文件 | 文件元数据 |
| GET /api/admin/statistics | 查看统计 | 管理员 | 租户和时间范围 | 脱敏汇总数据 |

# 10 安全与隐私

| 控制项 | 要求 |
| --- | --- |
| 身份认证 | 受保护接口必须校验有效身份；令牌过期后要求重新登录。 |
| 最小权限 | 患者、医生、医院管理员和平台管理员只获得完成职责所需的权限。 |
| 租户隔离 | 后端从身份上下文取得租户，统一执行查询过滤、归属校验和越权测试。 |
| 传输安全 | 部署环境使用HTTPS；课程演示如受环境限制，应在报告中明确当前验证范围。 |
| 存储安全 | 密码使用安全哈希；对象存储设为私有；敏感字段不写入普通应用日志。 |
| 审计 | 记录病历提交、更正、支付状态变化和管理操作，审计记录只允许授权人员查看。 |
| 演示数据 | 只使用虚构或脱敏信息，不上传真实身份证、真实病历和真实医学影像。 |
| AI边界 | 不向公共模型发送可识别个人的信息，AI结果须人工确认，不输出自动诊断和处方。 |

# 11 非功能需求

| 编号 | 类别 | 可验收要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能 | 在课程测试环境中，50个并发用户查询号源时，95%的请求应在2秒内返回，且不得出现号源超卖。 |
| NFR-02 | 可靠性 | 预约、病历提交和模拟支付使用事务或幂等机制；重复请求不产生重复记录。 |
| NFR-03 | 安全性 | 越权访问测试覆盖四类角色和两个租户；测试结果中不得出现跨租户业务数据泄露。 |
| NFR-04 | 文件限制 | 单个文件默认不超过10 MB，只允许JPG、PNG和PDF；限制值可配置。 |
| NFR-05 | 可用性 | 课程阶段完成单实例云端部署与基本可用性验证，不宣称生产级7×24高可用。 |
| NFR-06 | 兼容性 | 面向最新版Chrome和Edge完成主要流程测试；页面在常见笔记本分辨率下可正常操作。 |
| NFR-07 | 可维护性 | 模块遵守统一命名、错误码和日志规范；主要接口具备OpenAPI说明。 |
| NFR-08 | 可观测性 | 应用记录启动、错误和关键业务事件日志，并可按请求标识定位失败链路。 |
| NFR-09 | 可恢复性 | 数据库定期导出演示备份；恢复步骤记录在部署文档中并至少验证一次。 |

# 12 部署与运行环境

## 12.1 推荐技术方案

| 部分 | 建议方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue | 实现四类角色的浏览器界面 |
| 后端 | Spring Boot | 采用模块化单体，按服务组件划分包和接口 |
| 数据库 | MySQL | 保存账号、租户和业务结构化数据 |
| 对象存储 | MinIO或云厂商OSS | 私有桶保存演示检查资料 |
| 部署 | Docker Compose与云服务器 | 提供可重复部署步骤；Nginx按需作为反向代理 |
| 接口文档 | OpenAPI | 记录请求、响应、权限和错误码 |
| 测试 | JUnit与接口测试工具 | 覆盖业务规则、租户隔离和核心闭环 |

## 12.2 部署要求

通过配置文件或环境变量提供数据库、对象存储和AI接口参数，敏感凭据不得提交到代码仓库。

开发、测试和演示环境使用不同配置；数据库初始化脚本应可重复执行。

部署文档应说明启动顺序、端口、健康检查、日志位置、备份和恢复方法。

演示前准备本地或单机备用方案，避免云网络故障导致无法汇报。

# 13 验收与测试

## 13.1 验收场景

| 编号 | 测试主题 | 通过条件 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-01 | 核心闭环 | 患者预约成功，医生完成接诊，系统生成订单，患者模拟支付成功，双方可查询记录。 | P0 |
| AT-02 | 预约并发 | 并发争抢最后一个号源时，成功预约数不超过剩余容量。 | P0 |
| AT-03 | 角色权限 | 患者不能提交病历，医生不能管理科室，医院管理员不能读取其他租户明细。 | P0 |
| AT-04 | 租户隔离 | 租户A医生、管理员和构造请求均不能访问租户B业务数据。 | P1 |
| AT-05 | 支付幂等 | 对同一订单重复提交模拟支付，系统保持一笔订单和一次有效状态变化。 | P0 |
| AT-06 | 文件授权 | 无权限账号无法访问私有文件；授权账号获得短期访问地址。 | P1 |
| AT-07 | 统计口径 | 本机构统计与数据库记录一致，平台汇总不显示患者病情正文。 | P1 |
| AT-08 | AI降级 | AI服务不可用时，用户仍能手工填写病情和病历并完成核心流程。 | P2 |
| AT-09 | 部署复现 | 新环境按照部署文档可启动应用并完成健康检查。 | P0 |

## 13.2 交付物

需求分析说明书、系统设计说明书和部署运行说明。

用例图、组件图、部署图、关键时序图和数据模型。

前后端源代码、数据库初始化脚本、接口文档和版本记录。

测试用例、测试结果、性能与租户隔离验证记录。

演示数据、演示脚本、汇报PPT和成员个人成果说明。

# 14 项目迭代计划

| 时间 | 阶段 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 2026年9月11日至9月18日 | 范围冻结 | 确认角色、P0需求、数据库核心实体、团队分工和开发规范 |
| 2026年9月19日至10月15日 | 基础骨架 | 完成仓库、登录、RBAC、租户、科室医生和基础部署 |
| 2026年10月16日至11月12日 | 核心业务 | 打通号源、预约、医生工作台、接诊、病历和订单接口 |
| 2026年11月13日至12月3日 | 前后端联调 | 完成模拟支付、历史查询、多租户隔离测试和核心页面 |
| 2026年12月4日至12月10日 | 重点扩展 | 完成对象存储、基础统计、日志和必要的性能测试 |
| 2026年12月11日至12月17日 | 系统冻结 | 停止新增P0功能，集中修复缺陷，完成文档和汇报初稿 |
| 2026年12月18日至12月24日 | 交付演练 | 完成全流程演示、备用环境、最终报告和个人成果材料 |

如果核心闭环未在11月12日前跑通，团队应暂停P1和P2开发，将对象存储、统计和AI人员转入核心联调与测试。12月11日后原则上不再新增功能。

# 15 团队分工与个人成果

| 工作包 | 主要责任 | 可证明成果 |
| --- | --- | --- |
| 架构与云部署 | 总体架构、公共配置、部署、日志和环境复现 | 部署图、配置说明、运行脚本、日志验证 |
| 身份与多租户 | 登录、RBAC、租户、科室医生和隔离机制 | 权限模型、接口、隔离测试、代码提交 |
| 患者预约 | 号源查询、预约、取消和患者历史 | 用例、接口、页面、并发测试 |
| 医生诊疗 | 医生工作台、接诊、病历和更正审计 | 时序图、接口、页面、业务测试 |
| 订单与统计 | 订单、模拟支付、医院统计和平台汇总 | 状态设计、接口、图表、幂等测试 |
| 文件与质量 | 对象存储、文件授权、系统测试和演示集成 | 文件接口、安全测试、回归记录、演示脚本 |

团队可根据10至11名成员将每个工作包分配给1至2人。每名成员都必须拥有可运行的功能或基础设施成果，并提交对应设计、代码、测试和讲解材料。测试与文档属于所有成员的共同责任，不能由单一成员代替其他成员完成个人成果证明。

# 16 项目风险

| 编号 | 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 功能范围持续扩大 | 高 | 冻结P0；新增需求只能进入P1或P2；12月11日后停止新增功能 |
| R-02 | 多人接口不一致 | 高 | 先定义数据模型、OpenAPI和错误码；合并前完成接口测试 |
| R-03 | 租户越权 | 高 | 统一租户上下文和数据访问规则；建立A/B租户负向测试 |
| R-04 | 预约号源超卖 | 高 | 使用数据库约束、事务和并发测试验证 |
| R-05 | 云资源或网络故障 | 中 | 保留本地Docker备用环境和预置演示数据 |
| R-06 | AI接口不可用或输出不当 | 中 | AI保持P2；提供手工输入和固定模拟结果；不发送真实数据 |
| R-07 | 文件泄露 | 高 | 私有存储、短期签名链接、后端授权和演示数据限制 |
| R-08 | 个人贡献难以证明 | 中 | 需求编号认领、分支和提交记录、个人测试及汇报材料同步维护 |

# 附录A 需求范围基线

| 类别 | 范围 | 控制原则 |
| --- | --- | --- |
| 核心业务 | 预约、接诊、病历、模拟缴费 | 必须完成并稳定演示 |
| 云服务特征 | 双租户隔离、服务接口、云端或容器部署 | 必须在设计和测试中提供证据 |
| 重点扩展 | 对象存储、统计、审计 | 不影响核心进度时完成 |
| 可选创新 | AI病情整理、AI病历文字整理、评价 | 只能在核心闭环通过后实施 |
| 禁止性边界 | 真实数据、真实支付、AI自动诊断、DICOM诊断、生产级高可用承诺 | 不进入课程项目交付范围 |

## 附录B 需求变更规则

1. 提出变更时说明需求编号、业务原因、涉及模块、工作量和对进度的影响。

2. 项目负责人、相关模块成员和测试成员共同确认变更是否进入当前迭代。

3. 影响P0流程、数据结构或公共接口的变更必须同步更新本文档、接口文档和测试用例。

4. 无法在系统冻结日前完成的变更移入后续版本，不得以未验证代码进入最终演示环境。